| REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI CASTELLIERE-S.DOMENICA Općinsko vijeće |  |
| --- | --- |

# KLASA: 011-01/18-01/16

URBROJ: 2167/06-01-18-

Kaštelir-Castelliere, __. prosinac 2018.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18),  članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.),   i članka 32.  Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana __. prosinca 2018. godine donijelo je

(PRIJEDLOG)

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2019. godinu

I. OPĆENITO

Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2019. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- komunalnog doprinosa;

- komunalne naknade;

- iz cijene komunalne usluge;

- iz naknade za koncesiju;

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;

- fondova Europske unije;

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

- donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2019. GODINI:

1. Nerazvrstane ceste:

| red. broj | komunalna infrastruktura | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- |
|  | Izrada projekta za raskršće Labinci | 30.000,00 |
|  | Izrada prometne studije - Kaštelir | 30.000,00 |
|  | Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta | 300.000,00 |
|  | Rekonstrukcija ceste NC-D-39 | 4.100.000,00 |
|  | Izrada geodetskih elaborata za evidenciju nerazvrstanih cesta | 80.000,00 |
|  | UKUPNO | 4.540.000,00 |

2. Javna rasvjeta:

| red. broj | komunalna infrastruktura | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- |
|  | Izgradnja javne rasvjete u naseljima | 70.000,00 |
|  | UKUPNO | 70.000,00 |

3. Groblja:

| red. broj | komunalna infrastruktura | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija zidova i krovišta kapelica | 90.000,00 |
|  | UKUPNO | 90.000,00 |

4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

| red. broj | komunalna infrastruktura | planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- |
|  | Financiranje nedostajućih sredstava iz naknade za razvoj za otplatu kredita – gradnja kanalizacije I faza | 170.000,00 |
|  | UKUPNO | 170.000,00 |

# REKAPITULACIJA

| 1. | Nerazvrstane ceste | 4.540.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Javna rasvjeta | 70.000,00 |
| 3. | Groblja | 90.000,00 |
| 4. | Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 170.000,00 |
|  | UKUPNO | 4.870.000,00 |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

| 1. | Komunalni doprinos | 600.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Bespovratna sredstva APPRRR-a za rekonstrukciju NC-D-39 | 4.100.000,00 |
| 3. | Opći prihodi proračuna | 170.000,00 |
|  | UKUPNO | 4.870.000,00 |

III. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM  U 2019. GODINI

1. Odlaganje komunalnog otpada:

| Red. broj | Objekt ili uređaj | Planirana vrijednost u 2019. god |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Košambra | 25.000,00 |
| 2. | Obnova voznog parka "Usluga" Poreč | 20.000,00 |
| 3. | Sufinanciranje izgradnje ŽCGO "Kaštijun" | 15.000,00 |
|  | UKUPNO | 60.000,00 |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada u 2019. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti

| 1. | Opći prihodi proračuna | 60.000,00 |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | 60.000,00 |

SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2019. GODINI

- Građenje komunalne infrastrukture, u 2019. godini 		            4.870.000,00kn

- Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

otpadom  u 2019. godini					             	     60.000,00kn

SVEUKUPNO                                                                  				4.930.000,00kn

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci" a primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Općinskog vijeća Rozana Petrović v.r. |
| --- | --- |

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture

na području Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica u 2019. godini

- Pravni temelj

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.), u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja donosi Program gradnje komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu i to za sve namjene određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

- Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Programom

Općina Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, postavkama dokumenata prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru utvrđuje potrebe uređenja i razinu uređenja zemljišta, izvore sredstava za financiranje njegovog uređenja, te rokove u kojima je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu.

Građenja komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenja komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenja komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, te se predloženim Programom, izrađenim u  skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, Proračunom određuje građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, sa opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja  djelatnosti.

Člankom 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom određeno je da je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Program se daje po vrstama komunalne infrastrukture, kako ih određuje Zakon.

Tako su planirane nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i groblja i krematoriji na grobljima s opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

- Sredstva za financiranje Programa

Zakonom o komunalnom gospodarstvu određena su načela, način obavljanja i financiranje komunalnog gospodarstva, te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod komunalnim gospodarstvom razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općine.

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, kao jedinica lokalne samouprave, obvezna je temeljem navedenog Zakona i posebnih propisa:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

- osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

- osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- osigurati javnost rada.

Financiranje građenja komunalne infrastrukture određeno je člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- nerazvrstane ceste,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

- javna parkirališta,

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja i krematorije na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

financira iz:

- komunalnog doprinosa;

- komunalne naknade;

- cijene komunalne usluge;

- naknada za koncesiju;

- Proračuna općine;

- Fondova Europske unije;

- Ugovora, naknade i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

- donacija