Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 32.  Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci br: 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo je

(PRIJEDLOG)

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja na području Općine Kaštelir-Labinci u 2018. godini, za sljedeće djelatnosti:

- - odvodnja atmosferskih voda,

- - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- - održavanje javnih površina,

- - održavanje nerazvrstanih cesta,

- - javna rasvjeta,

- - ostale djelatnosti.

Članak 2.

U 2018. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

|  |  | Plan za 2018. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA – IZVOR FINANCIRANJA |  |  |  |
| 1.1. | Komunalna naknada | 450.000,00 |  |  |
| 1.2. | Ostali prihodi Proračuna Općine | 570.000,00 |  |  |
|  | UKUPNO (1.): | 1.020.000,00 |  |  |
| 2. | OPIS I OPSEG POSLOVA – PROCJENA TROŠKOVA |  |  |  |
| 2.1. | Odvodnja atmosferskih voda | 5.000,00 |  |  |
| 2.2. | Čišćenje javnih površina | 50.000,00 |  |  |
| 2.3. | Održavanje javnih zelenih površina | 220.000,00 |  |  |
| 2.4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 380.000,00 |  |  |
| 2.5. | Održavanje javne rasvjete | 230.000,00 |  |  |
| 2.6. | Ostale djelatnosti | 135.000,00 |  |  |
|  | UKUPNO (2.): | 1.020.000,00 |  |  |

Članak 3.

Opisom i opsegom poslova raspoređuju se sredstva za ostvarivanje Programa kako slijedi:

|  |  | Plan za 2018. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Intervencije radi čišćenja slivnika i putova za vrijeme i poslije kiše (granje, šljunak i sl.) | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I NABAVA URBANE OPREME |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Strojno i ručno čišćenje javnih površina i ulica | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Nabava klupa i koševa za smeće | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Hitne intervencije | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Košnja, grabljanje, odvoz, uređivanje zelenih površina | 190.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja i cvijeća | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Nabava zemlje i sredstava za zaštitu bilja, utrošak vode | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Uklanjanje granja, suhih i bolesnih stabala sa zelenih površina | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Održavanje dječjih igrališta | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Hitne intervencije | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | 220.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Prometna i ostala signalizacija | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Održavanje prometnica, sanacija oštećenja | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Održavanje nerazvrstanih putova i makadama | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Zimsko održavanje cesta | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Strojna košnja živica | 170.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | 380.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Utrošak javne rasvjete | 180.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Tekuće održavanje javne rasvjete | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : | 230.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | OSTALE DJELATNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Održavanje groblja | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Organizirano prikupljanje i odvoz krupnog otpada | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Sanacija divljih deponija | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Novogodišnja dekoracija naselja | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Odvoz smeća, pranje kontejnera | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : | 135.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO | 1.020.000,00 |  |  |  |  |  |

Članak 4.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz članka 3. ovog Programa vršit će se putem ovlaštenih osoba.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Kaštelir-Labinci" a primjenjuju se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/17-01/06

Ur.broj: 2167/06-01-17-07

Kaštelir-Castelliere, 22. prosinac 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

|  | Predsjednica Općinskog vijeća Rozana Petrović v.r. |
| --- | --- |